Sistema de Gestión de Pedidos

Estado del Proyecto — Cierre de Sprint 0

| Equipo | Alaitz Keyra Felipez Ledezma · Susan Dilana Romero Valdez |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Christian Max Montaño Salvatierra |
| Fecha de corte | 13 de septiembre de 2026 (Sprint 0 cierra 14/09) |
| Stack | Flutter + Firebase (Auth, Firestore, Storage, FCM) |
| Repositorio | https://github.com/keyrafelipez3-droid/gestion_pedidos (privado) |

# 1. Resumen

Este documento resume lo que ya está listo del Sprint 0 (a cargo de Alaitz, rol Git Master & DevOps / Firebase) y lo que falta completar del lado de Susan (Team Leader / UI-UX / Developer), para que el equipo tenga un punto de partida claro antes de empezar Sprint 1.

# 2. Completado — Firebase, Flutter y Git (Alaitz)

## Firebase

✅ Proyecto de Firebase creado: gestion-pedidos-univalle

✅ Servicios activados: Authentication, Cloud Firestore y Storage

✅ Apps registradas con FlutterFire CLI para las 3 plataformas: Web, Android (com.univalle.gestion_pedidos) e iOS (com.univalle.gestionPedidos)

✅ Conexión Flutter ↔ Firebase probada y funcionando en Chrome (web) y en celular físico Android (Samsung SM-A065M)

## Base de datos (Firestore)

✅ 10 colecciones raíz creadas: usuarios, negocios, categorias, productos, pedidos, promociones, cupones, combos, cajas, ventas

✅ Reglas de seguridad ya implementadas con lógica por rol (Administrador, Cajero, Cocina, Repartidor), cubriendo todas las colecciones y subcolecciones del diseño de BD

## Configuración del proyecto Flutter / Android

✅ Errores de compilación de Android resueltos: actualización del plugin de Kotlin a la versión 2.4.20, migración a la sintaxis compilerOptions, y ajuste de la caché de paquetes (PUB_CACHE) para evitar conflictos de rutas en Windows

✅ App compila e instala correctamente en dispositivo Android real

## Control de versiones

✅ Repositorio privado creado en GitHub

✅ Flujo Git Flow configurado: ramas main y develop creadas y sincronizadas con GitHub

☐ Invitación a Susan como colaboradora del repositorio

Falta que Susan acepte la invitación (se envía por correo/notificación de GitHub) y clone el repositorio.

Abrir repositorio en GitHub

# 3. Cómo unirse al repositorio (Susan)

1.  Aceptar la invitación de colaborador que llega al correo o notificaciones de GitHub.

2.  Clonar el proyecto en su computadora:

git clone https://github.com/keyrafelipez3-droid/gestion_pedidos.git

3.  Trabajar siempre sobre la rama develop (nunca directo sobre main); para cada tarea crear una rama del tipo feature/HU-XX-nombre-corto y subir cambios mediante Pull Request hacia develop.

# 4. Pendiente — Susan (Sprint 0)

No se cuenta con el desglose textual exacto que el ingeniero definió para las tareas de Susan en Sprint 0 (solo se documentó el rol general). La siguiente lista es una propuesta según su rol de Team Leader / UI-UX / Developer — ajustarla si el docente especificó otra cosa.

| Tarea (rol Team Leader / UI-UX / Developer) | Estado (Susan completa) |
| --- | --- |
| Aceptar invitación al repositorio de GitHub y clonarlo en su máquina | ☐ Pendiente ☐ Hecho |
| Tablero de Trello / GitHub Projects con las tareas de Sprint 0 y Sprint 1 | ☐ Pendiente ☐ Hecho |
| Wireframes/mockups iniciales en Figma (pantallas de Cliente: login, menú, carrito) | ☐ Pendiente ☐ Hecho |
| Definir paleta de colores y guía de estilo (Material 3) para las interfaces Flutter | ☐ Pendiente ☐ Hecho |
| Revisar y validar el Product Backlog / reparto de tareas con el resto del equipo | ☐ Pendiente ☐ Hecho |

# 5. Próximos pasos — Sprint 1 (HU-01 a HU-06)

☐ Implementar Firebase Authentication (registro e inicio de sesión de clientes)

☐ Poblar la colección usuarios con datos reales y campo de rol

☐ Construir los servicios Flutter ↔ Firebase (capa de acceso a datos)

☐ Susan: pantallas de login/registro en Flutter según los wireframes de Figma