PROYECTO DE SISTEMAS I

PLANTILLA DE DEFINICIÓN, ALCANCE Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Sistema Genérico de Gestión de Pedidos para Negocios Gastronómicos

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Organización / cliente | Proyecto de Sistemas I – Cliente académico / negocio gastronómico genérico |
| Integrante 1 | Alaitz Keyra Felipez Ledezma |
| Integrante 2 | Susan Dilana Romero Valdez |
| Fecha | 31/08/2026 |
| Docente | Ing. Christian Max Montaño Salvatierra |
| Versión | 1.0 |

# 1. Datos generales del proyecto

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Título | Sistema Genérico de Gestión de Pedidos para Negocios Gastronómicos |
| Organización / cliente | Proyecto de Sistemas I – Cliente académico / negocio gastronómico genérico |
| Integrante 1 | Alaitz Keyra Felipez Ledezma |
| Integrante 2 | Susan Dilana Romero Valdez |
| Fecha | 31/08/2026 |
| Docente | Ing. Christian Max Montaño Salvatierra |
| Versión | 1.0 |

# 2. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un sistema multiplataforma de gestión de pedidos dirigido a diferentes tipos de negocios gastronómicos, como restaurantes, cafeterías, pastelerías, establecimientos de comida rápida, pizzerías y food trucks. El sistema permitirá que cada negocio configure su información, sucursales, menú, productos, categorías, complementos, variantes, promociones y horarios de atención.

La solución centralizará la atención de pedidos. Los clientes podrán consultar el menú, seleccionar y personalizar productos, realizar pedidos, elegir la modalidad de consumo o entrega, seleccionar un método de pago y consultar el estado e historial de sus pedidos. Administradores y empleados podrán gestionar productos, clientes, pedidos, preparación, entregas, empleados, caja y ventas registradas.

La aplicación será desarrollada con Flutter y utilizará Firebase como plataforma de servicios backend, incluyendo autenticación, base de datos documental, almacenamiento y notificaciones.

# 3. Problema o necesidad

Muchos negocios gastronómicos gestionan pedidos y operaciones mediante procesos manuales o herramientas no integradas, como redes sociales, mensajería, hojas de cálculo y registros físicos. Esto dificulta el control de productos, pedidos, pagos registrados, entregas y clientes.

Cuando aumenta la cantidad de pedidos pueden producirse errores en cantidades, precios, direcciones o estados. La falta de una plataforma centralizada también puede dificultar la comunicación entre atención, caja, cocina y delivery.

# 4. Objetivo general

Desarrollar un sistema multiplataforma para gestionar pedidos y operaciones de negocios gastronómicos.

# 5. Objetivos específicos

1. Analizar y definir los requerimientos del sistema.: Se identificarán y documentarán las necesidades funcionales del sistema para los clientes, administradores y empleados de los negocios gastronómicos.

2. Diseñar la interfaz gráfica y experiencia de usuario (UI/UX) del sistema mediante prototipos en Figma.: Se establecerá la estructura visual y navegación de las pantallas destinadas a clientes, administradores y empleados.

3. Diseñar e implementar la estructura de datos del sistema en Firebase Cloud Firestore.: Se definirán las colecciones, documentos, relaciones lógicas, subcolecciones y reglas de seguridad necesarias para almacenar la información del sistema.

4. Desarrollar el módulo de inicio de sesión.: Se implementará el acceso de administradores, empleados y clientes mediante sus credenciales.

5. Desarrollar el módulo de registro de clientes.: Se permitirá crear cuentas de clientes mediante el registro de sus datos básicos y medios de contacto.

6. Desarrollar el módulo de roles y permisos.: Se establecerán las funcionalidades disponibles para administradores, cajeros, personal de cocina, repartidores y otros empleados según su rol.

7. Desarrollar el módulo de configuración y personalización del negocio.: Se permitirá registrar y modificar nombre, logo, dirección, teléfono, descripción, horarios, colores y otros datos del negocio.

8. Desarrollar el módulo de categorías y productos del menú.: Se permitirá organizar productos por categorías y realizar las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de productos.

9. Desarrollar el módulo de complementos y extras.: Se permitirá agregar opciones adicionales a los productos, como queso, papas, salsas o toppings.

10. Desarrollar el módulo de disponibilidad de productos.: Se permitirá activar o desactivar temporalmente la disponibilidad de los productos.

11. Desarrollar el módulo de menú digital.: Se presentará el catálogo del negocio con categorías, precios, fotografías y opciones disponibles.

12. Desarrollar el módulo de búsqueda de productos.: Se permitirá localizar productos rápidamente mediante criterios de búsqueda.

13. Desarrollar el módulo de filtros del menú.: Se permitirá filtrar los productos de acuerdo con criterios definidos.

14. Desarrollar el módulo de carrito de pedidos.: Se permitirá agregar productos, modificar cantidades y extras, y calcular el total del pedido.

15. Desarrollar el módulo de tipo de pedido.: Se permitirá seleccionar la modalidad del pedido: recoger, consumir en local o delivery.

16. Desarrollar el módulo de direcciones de entrega.: Se permitirá registrar y seleccionar direcciones para los pedidos destinados a delivery.

17. Desarrollar el módulo de gestión de pedidos.: Se permitirá consultar y administrar los pedidos recibidos por el negocio.

18. Desarrollar el módulo de estados del pedido.: Se permitirá controlar y actualizar el estado de los pedidos desde recibido hasta finalizado o cancelado.

19. Desarrollar el módulo de detalle del pedido.: Se mostrará la información de productos, cantidades, extras, precios, observaciones, cliente, dirección y total.

20. Desarrollar el módulo de panel de cocina.: Se presentarán los pedidos pendientes al personal de cocina y se permitirá actualizar su estado de preparación.

21. Desarrollar el módulo de gestión de mesas.: Se permitirá registrar las mesas y controlar su disponibilidad.

22. Desarrollar el módulo de pedido desde mesa.: Se permitirá asociar un pedido con la mesa correspondiente.

23. Desarrollar el módulo de pedidos para recoger.: Se permitirá gestionar los pedidos que serán recogidos por el cliente.

24. Desarrollar el módulo de delivery.: Se permitirá gestionar los pedidos destinados a entrega y su proceso básico de distribución.

25. Desarrollar el módulo de seguimiento del pedido.: Se permitirá al cliente consultar el estado actual de su pedido.

26. Desarrollar el módulo de historial de pedidos.: Se permitirá consultar los pedidos anteriores y sus respectivos detalles.

27. Desarrollar el módulo de favoritos.: Se permitirá guardar productos favoritos para acceder a ellos rápidamente.

28. Desarrollar el módulo de promociones, descuentos y cupones.: Se permitirá crear y administrar promociones, descuentos y códigos promocionales.

29. Desarrollar el módulo de combos.: Se permitirá crear y administrar paquetes de productos.

30. Desarrollar el módulo de notificaciones.: Se informará a los usuarios sobre cambios del pedido y otros eventos definidos por el sistema.

31. Desarrollar el módulo de gestión de clientes.: Se permitirá consultar y administrar la información de los clientes registrados.

32. Desarrollar el módulo de historial de ventas.: Se permitirá consultar las ventas registradas por periodos y criterios disponibles.

33. Desarrollar el módulo de caja.: Se permitirá controlar ingresos, egresos, aperturas y cierres de caja.

34. Desarrollar el módulo de reportes de productos.: Se permitirá identificar productos más y menos vendidos mediante reportes.

35. Desarrollar el módulo de dashboard y panel administrativo.: Se presentarán indicadores principales y accesos a las operaciones administrativas del sistema.

36. Desarrollar el módulo de gestión de empleados, horarios del negocio, bloqueo temporal de pedidos y configuración de cuenta.: Se permitirá administrar empleados y sus funciones, establecer horarios de atención, suspender temporalmente la recepción de pedidos y modificar los datos y preferencias de la cuenta.

37. Realizar pruebas funcionales, de integración y usabilidad.: Se verificará el cumplimiento de los requerimientos y el correcto funcionamiento de los módulos integrados.

# 6. Usuarios y actores del sistema

| Actor | Descripción | Acciones principales | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Consulta el menú y realiza pedidos. | Registro, login, menú, búsqueda, filtros, favoritos, carrito, pedidos, método de pago, estado e historial. | Bajo |
| Administrador | Configura y administra el negocio. | Negocio, sucursales, menú, usuarios, clientes, empleados, pedidos, caja, ventas, reportes y configuración. | Alto |
| Cajero / Atención | Gestiona pedidos, mesas y caja. | Registrar/consultar pedidos, mesas, recoger, caja y estados según permisos. | Medio |
| Personal de cocina | Prepara pedidos. | Consultar pedidos y actualizar estados de preparación. | Medio |
| Repartidor | Realiza entregas. | Consultar pedidos asignados y actualizar estado básico de entrega. | Medio |

# 7. Alcance del proyecto – ¿Qué SÍ se desarrollará?

1 – Analizar y definir los requerimientos del sistema.

En este módulo se identificarán y documentarán las necesidades funcionales para clientes, administradores y empleados.

2 – Diseñar la interfaz gráfica y experiencia de usuario (UI/UX) mediante prototipos en Figma.

En este módulo se desarrollará la estructura visual, navegación y prototipos de las pantallas para clientes, administradores y empleados.

3 – Diseñar e implementar la estructura de datos del sistema en Firebase Cloud Firestore.

En este módulo se desarrollarán las colecciones, documentos, subcolecciones y reglas de seguridad necesarias para la información del sistema.

4 – Desarrollar el módulo de inicio de sesión.

En este módulo se implementará el acceso de administradores, empleados y clientes mediante credenciales.

5 – Desarrollar el módulo de registro de clientes.

En este módulo se permitirá crear cuentas con datos básicos y medios de contacto.

6 – Desarrollar el módulo de roles y permisos.

En este módulo se definirán las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario.

7 – Desarrollar el módulo de configuración y personalización del negocio.

En este módulo se permitirá registrar y modificar nombre, logo, dirección, teléfono, descripción, horarios, colores y otros datos.

8 – Desarrollar el módulo de categorías y productos del menú.

En este módulo se organizarán los productos por categorías y se realizará el CRUD de productos.

9 – Desarrollar el módulo de complementos y extras.

En este módulo se administrarán opciones adicionales de los productos.

10 – Desarrollar el módulo de disponibilidad de productos.

En este módulo se podrá activar o desactivar temporalmente la disponibilidad de productos.

11 – Desarrollar el módulo de menú digital.

En este módulo se presentará el catálogo con categorías, precios, fotografías y opciones.

12 – Desarrollar el módulo de búsqueda de productos.

En este módulo se permitirá encontrar rápidamente productos.

13 – Desarrollar el módulo de filtros del menú.

En este módulo se permitirá filtrar productos por criterios definidos.

14 – Desarrollar el módulo de carrito de pedidos.

En este módulo se podrán agregar productos, modificar cantidades y extras y calcular el total.

15 – Desarrollar el módulo de tipo de pedido.

En este módulo se podrá seleccionar recoger, consumir en local o delivery.

16 – Desarrollar el módulo de direcciones de entrega.

En este módulo se podrán registrar y seleccionar direcciones de delivery.

17 – Desarrollar el módulo de gestión de pedidos.

En este módulo se podrán consultar y administrar los pedidos recibidos.

18 – Desarrollar el módulo de estados del pedido.

En este módulo se controlarán los estados desde recibido hasta finalizado o cancelado.

19 – Desarrollar el módulo de detalle del pedido.

En este módulo se mostrará el detalle de productos, cantidades, extras, precios, observaciones, cliente, dirección y total.

20 – Desarrollar el módulo de panel de cocina.

En este módulo se presentarán los pedidos pendientes y se actualizará su preparación.

21– Desarrollar el módulo de gestión de mesas.

En este módulo se registrarán las mesas y se controlará su disponibilidad.

22 – Desarrollar el módulo de pedido desde mesa.

En este módulo se asociará un pedido con la mesa correspondiente.

23 – Desarrollar el módulo de pedidos para recoger.

En este módulo se gestionarán los pedidos que serán recogidos por el cliente.

24 – Desarrollar el módulo de delivery.

En este módulo se gestionarán los pedidos destinados a entrega y su proceso básico de distribución.

25 – Desarrollar el módulo de seguimiento del pedido.

En este módulo el cliente podrá consultar el estado actual de su pedido.

26 – Desarrollar el módulo de historial de pedidos.

En este módulo se podrán consultar pedidos anteriores y sus detalles.

27 – Desarrollar el módulo de favoritos.

En este módulo se podrán guardar productos para acceder a ellos rápidamente.

28 – Desarrollar el módulo de promociones, descuentos y cupones.

En este módulo se podrán crear y administrar promociones, descuentos y códigos promocionales.

29 – Desarrollar el módulo de combos.

En este módulo se podrán crear y administrar paquetes de productos.

30 – Desarrollar el módulo de notificaciones.

En este módulo se informará sobre cambios del pedido y otros eventos definidos.

31 – Desarrollar el módulo de gestión de clientes.

En este módulo se podrá consultar y administrar la información de los clientes.

32 – Desarrollar el módulo de historial de ventas.

En este módulo se podrán consultar ventas por periodos y criterios disponibles.

33 – Desarrollar el módulo de caja.

En este módulo se controlarán ingresos, egresos, aperturas y cierres.

34 – Desarrollar el módulo de reportes de productos.

En este módulo se identificarán productos más y menos vendidos.

35 – Desarrollar el módulo de dashboard y panel administrativo.

En este módulo se presentarán indicadores y accesos a las principales operaciones administrativas.

36 – Desarrollar el módulo de gestión de empleados, horarios del negocio, bloqueo temporal de pedidos y configuración de cuenta.

En este módulo se administrarán empleados y funciones, horarios de atención, bloqueo temporal de pedidos y datos y preferencias de la cuenta.

# 8. Fuera del alcance – ¿Qué NO se desarrollará?

Integración con plataformas externas de delivery como PedidosYa, Uber Eats u otras.

Procesamiento real de pagos mediante bancos, tarjetas o pasarelas externas; solo se seleccionará el método y se registrará la información o comprobante cuando corresponda.

Desarrollo nativo independiente mediante Kotlin o Swift; se utilizará Flutter como base multiplataforma.

Integración con impresoras fiscales, POS, lectores de tarjetas u otros dispositivos físicos.

Facturación electrónica y conexión directa con sistemas tributarios externos.

Sistema avanzado de inventario, compras a proveedores y control de materias primas.

Algoritmos avanzados de IA para predicción de demanda, recomendaciones o planificación avanzada de rutas.

Infraestructura empresarial de alta disponibilidad, escalamiento avanzado y soporte 24/7.

# 9. Módulos del sistema

| N.º | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio de sesión | Permite el acceso de administradores, empleados y clientes mediante credenciales. |
| 2 | Registro de clientes | Permite crear cuentas con datos básicos y medios de contacto. |
| 3 | Roles y permisos | Permite definir las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. |
| 4 | Configuración y personalización del negocio | Permite registrar nombre, logo, dirección, teléfono, descripción, horarios, colores y otros datos. |
| 5 | Categorías y productos del menú | Permite organizar productos por categorías y realizar el CRUD de productos. |
| 6 | Complementos y extras | Permite agregar opciones adicionales a los productos. |
| 7 | Disponibilidad de productos | Permite activar o desactivar temporalmente productos. |
| 8 | Menú digital | Presenta catálogo, categorías, precios, fotografías y opciones. |
| 9 | Búsqueda de productos | Permite encontrar rápidamente productos. |
| 10 | Filtros del menú | Permite filtrar productos por criterios definidos. |
| 11 | Carrito de pedidos | Permite agregar productos, modificar cantidades, extras y calcular el total. |
| 12 | Tipo de pedido | Permite seleccionar recoger, consumir en local o delivery. |
| 13 | Direcciones de entrega | Permite registrar y seleccionar direcciones de entrega. |
| 14 | Gestión de pedidos | Permite consultar y administrar pedidos recibidos. |
| 15 | Estados del pedido | Permite controlar estados desde recibido hasta finalizado o cancelado. |
| 16 | Detalle del pedido | Muestra productos, cantidades, extras, precios, observaciones, cliente, dirección y total. |
| 17 | Panel de cocina | Presenta pedidos pendientes y permite actualizar su preparación. |
| 18 | Gestión de mesas | Permite registrar mesas y controlar su disponibilidad. |
| 19 | Pedido desde mesa | Permite asociar un pedido con la mesa correspondiente. |
| 20 | Pedidos para recoger | Permite gestionar pedidos que serán recogidos por el cliente. |
| 21 | Delivery | Permite gestionar pedidos destinados a entrega. |
| 22 | Seguimiento del pedido | Permite al cliente consultar el estado actual. |
| 23 | Historial de pedidos | Permite consultar pedidos anteriores y sus detalles. |
| 24 | Favoritos | Permite guardar productos para acceder a ellos rápidamente. |
| 25 | Promociones, descuentos y cupones | Permite crear promociones, descuentos y códigos promocionales. |
| 26 | Combos | Permite crear paquetes de productos. |
| 27 | Notificaciones | Informa sobre cambios del pedido y otros eventos definidos. |
| 28 | Gestión de clientes | Permite consultar y administrar información de clientes. |
| 29 | Historial de ventas | Permite consultar ventas por periodos y criterios disponibles. |
| 30 | Caja | Permite controlar ingresos, egresos, aperturas y cierres. |
| 31 | Reportes de productos | Permite identificar productos más y menos vendidos. |
| 32 | Dashboard y panel administrativo | Presenta indicadores y permite acceder a las principales operaciones administrativas. |
| 33 | Gestión de empleados | Permite registrar empleados y asignarlos a funciones. |
| 34 | Horarios del negocio | Permite establecer días y horarios de atención. |
| 35 | Bloqueo temporal de pedidos | Permite suspender temporalmente la recepción de pedidos. |
| 36 | Configuración de cuenta | Permite modificar datos personales, contraseña, notificaciones y preferencias. |

# 10. Tecnologías y herramientas

| Elemento | Tecnología / herramienta |
| --- | --- |
| Lenguaje / framework | Dart + Flutter |
| Aplicación | Flutter – aplicación multiplataforma |
| Backend / servicios | Firebase |
| Autenticación | Firebase Authentication |
| Base de datos | Cloud Firestore – NoSQL documental |
| Almacenamiento | Firebase Storage |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging (FCM) |
| Lógica backend adicional | Cloud Functions for Firebase, si se requiere |
| Control de versions | Git / GitHub |
| Gestión del Proyecto | Trello |
| Diseño / prototipado | Figma |
| IA | ChatGPT y Claude como apoyo; resultados revisados y probados por el equipo |
| IDE / herramientas | Visual Studio Code, Android Studio y herramientas de prueba de Flutter |

# 11. Repositorio y herramientas de gestión

| Herramienta | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Creado | Código, ramas, issues y control de versiones. |
| Trello | Pendiente de crear | Product Backlog, tareas y Sprints. |
| Figma | Pendiente de crear | Prototipos de cliente, administrador y empleados. |
| Firebase | Creado | Authentication, Firestore, Storage y FCM. |
| Deploy / distribución | Pendiente de definir | Según necesidades de demostración. |
| Documentación | Repositorio / carpeta | Diagramas, requisitos y pruebas. |

# 12. Organización del equipo Scrum

| Integrante | Responsabilidad | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Alaitz Keyra Felipez Ledezma | Git Master & DevOps / Firebase / Developer | Git Flow, Pull Requests, configuración Firebase, Firestore, reglas de seguridad, despliegue y desarrollo. |
| Susan Dilana Romero Valdez | Team Leader / UI-UX Designer / Developer | Coordinación, Trello/GitHub, Figma, UX y desarrollo de interfaces Flutter. |

Ambos integrantes participarán en análisis, desarrollo, pruebas, revisión de código y documentación.

# 13. Product Backlog inicial

El backlog está descompuesto por funcionalidad concreta y alineado con los 36 módulos del alcance.

| ID | Actor | Historia de usuario | Prioridad | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Cliente | Registrarme con mis datos básicos. | Alta | 2 | S1 |
| HU-02 | Cliente | Iniciar sesión con mis credenciales. | Alta | 2 | S1 |
| HU-03 | Administrador | Definir roles y permisos. | Alta | 3 | S1 |
| HU-04 | Administrador | Gestionar clientes registrados. | Media | 2 | S1 |
| HU-05 | Administrador | Gestionar empleados y asignar roles. | Alta | 2 | S1 |
| HU-06 | Usuario | Modificar datos de cuenta, contraseña, notificaciones y preferencias. | Media | 2 | S1 |
| HU-07 | Administrador | Gestionar información general del negocio. | Alta | 2 | S2 |
| HU-08 | Administrador | Gestionar sucursales. | Alta | 2 | S2 |
| HU-09 | Administrador | Configurar horarios de atención. | Media | 1 | S2 |
| HU-10 | Administrador | Personalizar colores y elementos visuales. | Baja | 1 | S2 |
| HU-11 | Administrador | Gestionar categorías. | Alta | 2 | S2 |
| HU-12 | Administrador | Crear, editar y eliminar productos. | Alta | 3 | S2 |
| HU-13 | Administrador | Gestionar complementos y extras. | Media | 2 | S2 |
| HU-14 | Administrador | Gestionar variantes de productos. | Media | 2 | S2 |
| HU-15 | Administrador | Activar o desactivar disponibilidad. | Media | 1 | S2 |
| HU-16 | Cliente | Visualizar el menú digital. | Alta | 2 | S3 |
| HU-17 | Cliente | Buscar productos por nombre. | Media | 1 | S3 |
| HU-18 | Cliente | Filtrar productos. | Media | 1 | S3 |
| HU-19 | Cliente | Guardar productos como favoritos. | Baja | 1 | S3 |
| HU-20 | Cliente | Agregar productos al carrito. | Alta | 2 | S3 |
| HU-21 | Cliente | Personalizar productos con extras. | Alta | 2 | S3 |
| HU-22 | Cliente | Editar cantidades o eliminar productos del carrito. | Media | 2 | S3 |
| HU-23 | Cliente | Consultar el total del carrito. | Media | 1 | S3 |
| HU-24 | Cliente | Seleccionar modalidad: mesa, recoger o delivery. | Alta | 2 | S4 |
| HU-25 | Cliente | Registrar y seleccionar dirección de delivery. | Alta | 2 | S4 |
| HU-26 | Cliente | Confirmar pedido y seleccionar método de pago. | Alta | 3 | S4 |
| HU-27 | Cliente | Registrar información o comprobante del pago cuando corresponda. | Media | 2 | S4 |
| HU-28 | Cliente | Consultar detalle del pedido. | Media | 1 | S4 |
| HU-29 | Cajero | Registrar y consultar pedidos recibidos. | Alta | 2 | S4 |
| HU-30 | Cocina | Consultar pedidos pendientes. | Alta | 2 | S4 |
| HU-31 | Cocina | Actualizar estado de preparación. | Alta | 2 | S4 |
| HU-32 | Cajero | Gestionar mesas y pedidos desde mesa. | Media | 2 | S4 |
| HU-33 | Cliente | Consultar seguimiento del pedido. | Media | 1 | S5 |
| HU-34 | Cliente | Consultar historial de pedidos. | Media | 2 | S5 |
| HU-35 | Administrador | Gestionar promociones. | Media | 2 | S5 |
| HU-36 | Administrador | Gestionar descuentos y cupones. | Media | 2 | S5 |
| HU-37 | Administrador | Crear y gestionar combos. | Baja | 2 | S5 |
| HU-38 | Administrador | Gestionar pedidos de delivery. | Media | 2 | S5 |
| HU-39 | Administrador | Asignar repartidor a un pedido. | Media | 2 | S5 |
| HU-40 | Repartidor | Consultar pedidos asignados y actualizar estado básico. | Media | 2 | S5 |
| HU-41 | Cliente | Recibir notificaciones sobre cambios del pedido. | Media | 2 | S5 |
| HU-42 | Administrador | Consultar historial de ventas. | Media | 2 | S6 |
| HU-43 | Administrador | Generar reportes de ventas por periodo y criterios. | Media | 3 | S6 |
| HU-44 | Administrador | Consultar reportes de productos más y menos vendidos. | Media | 2 | S6 |
| HU-45 | Administrador | Consultar dashboard con indicadores principales. | Media | 2 | S6 |
| HU-46 | Cajero | Gestionar apertura, movimientos y cierre de caja. | Alta | 3 | S6 |
| HU-47 | Administrador | Bloquear temporalmente nuevos pedidos. | Baja | 1 | S6 |

Total estimado: 89 Story Points.

# 14. Cronograma preliminar de Sprints

| Sprint | Duración | Objetivo | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 2 semanas | Documento, arquitectura, Firebase, Figma y backlog. | Documento, proyecto Firebase, prototipo y backlog. | 31/08/2026–14/09/2026 |
| Sprint 1 | 1 semana | Autenticación, usuarios y roles. | Registro, login y roles. | 14/09/2026–21/09/2026 |
| Sprint 2 | 2 semanas | Negocio, sucursales y menú. | CRUD de negocio, categorías, productos, extras. | 21/09/2026–05/10/2026 |
| QA 1–2 | 1 semana | Evaluación de calidad. | Informe y correcciones. | 05/10/2026–12/10/2026 |
| Sprint 3 | 2 semanas | Menú digital y carrito. | Menú, búsqueda, filtros, favoritos y carrito. | 19/10/2026–02/11/2026 |
| Sprint 4 | 2 semanas | Pedidos, cocina, mesas y delivery. | Flujo de pedido y estados. | 02/11/2026–16/11/2026 |
| Sprint 5 | 1 semana | Promociones, seguimiento y notificaciones. | Promociones, historial y notificaciones. | 16/11/2026–23/11/2026 |
| Sprint 6 | 1 semana | Ventas, caja, reportes y dashboard. | Módulos administrativos integrados. | 23/11/2026–30/11/2026 |
| QA Integración | 1 semana | Validación integral. | Versión final validada. | 30/11/2026–07/12/2026 |
| Defensa Pública | 1 semana | Presentación y entrega. | Manual, documentación y demostración. | 07/12/2026–14/12/2026 |

# 15. Uso de Inteligencia Artificial

| Herramienta | Uso previsto | Verificación |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT | Análisis, documentación, conceptos y apoyo en código. | Revisión, ejecución y pruebas por el equipo. |
| Claude | Revisión de código, documentación y alternativas. | Comparación con requisitos y pruebas. |
| IA para documentación | Redacción y organización. | Revisión de ambos integrantes. |
| IA para depuración | Análisis de errores y soluciones. | Prueba antes de integrar. |

# 16. MVP (Producto Mínimo Viable)

El Producto Mínimo Viable (MVP) corresponde al flujo funcional completo más simple que permite validar el sistema de punta a punta, seleccionando del Product Backlog (sección 13) las historias de usuario de prioridad Alta que forman un ciclo cerrado, desde el registro del cliente hasta la actualización del estado del pedido en cocina:

HU-01 y HU-02 – Registro e inicio de sesión de clientes (Firebase Authentication).

HU-03 y HU-05 – Definición de roles y gestión de empleados.

HU-07 y HU-08 – Configuración del negocio y sus sucursales.

HU-11 y HU-12 – Gestión de categorías y productos.

HU-16 – Visualización del menú digital por parte del cliente.

HU-20 y HU-21 – Agregar productos al carrito y personalizarlos con extras.

HU-24 – Selección de modalidad de entrega (mesa, recoger o delivery).

HU-26 – Confirmación del pedido y selección de método de pago.

HU-29 – Registro y consulta de pedidos recibidos por el cajero.

HU-30 y HU-31 – Consulta y actualización del estado de preparación por parte de cocina.

Todo lo que no está en esta lista (promociones, cupones, combos, delivery con repartidor, notificaciones, ventas/caja, reportes y dashboard, entre otros) queda fuera del MVP y se incorpora de forma incremental en los sprints siguientes, según el cronograma de la sección 14.

# 17. Definition of Done

Una historia de usuario se considera terminada (“Done”) cuando cumple todos los siguientes criterios:

El código de la historia está integrado en la rama develop mediante Pull Request, revisado por al menos un integrante del equipo (Git Flow).

La funcionalidad fue probada de forma manual en al menos un dispositivo o navegador real, sin errores de compilación ni de ejecución.

Las reglas de seguridad de Firestore correspondientes a la historia están implementadas y probadas (lectura/escritura según el rol).

La interfaz sigue el diseño acordado en Figma, cuando la historia incluye pantallas nuevas.

No introduce regresiones visibles en funcionalidades ya entregadas anteriormente.

Los datos que la historia crea o modifica se ven correctamente reflejados en la consola de Firebase (Firestore/Storage).

La historia fue demostrada y aceptada por ambos integrantes del equipo antes de marcarse como completada en Trello/GitHub Projects.

# 18. Riesgos iniciales

Riesgos identificados al inicio del proyecto, con su probabilidad, impacto y mitigación:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Límites del plan gratuito de Firebase (Spark) al crecer el uso de Firestore/Storage | Media | Alto | Monitorear cuotas desde la consola de Firebase y evaluar migrar al plan Blaze antes de pruebas con datos reales. |
| Equipo reducido de 2 integrantes frente a 47 historias de usuario en 6 sprints | Alta | Alto | Priorizar el MVP (sección 16) y reajustar el alcance de cada sprint según la velocidad real del equipo. |
| Curva de aprendizaje en Flutter y Firebase para ambos integrantes | Media | Medio | Apoyo en documentación oficial y herramientas de IA (sección 15), revisadas y probadas por el equipo. |
| Incompatibilidades de entorno (Windows, versiones de Kotlin/Gradle) que retrasan la compilación | Alta | Medio | Ya se identificaron y resolvieron casos en Sprint 0 (actualización de Kotlin, reubicación de PUB_CACHE); se documentan las soluciones para futuros incidentes similares. |
| Cronograma ajustado con fechas fijas de QA y Defensa Pública (sección 14) | Media | Alto | Revisar el avance real contra el cronograma al cierre de cada sprint y comunicar desvíos al docente con anticipación. |
| Dependencia de un único dispositivo Android físico para pruebas | Baja | Medio | Complementar con emulador Android y pruebas en navegador (Chrome) para cubrir más escenarios. |

# 24. Aprobación y compromiso del equipo

Los integrantes declaran que comprenden el alcance definido, los límites establecidos, las responsabilidades del equipo y las condiciones iniciales del proyecto. Cualquier modificación importante del alcance deberá ser registrada y justificada.

Integrante 1: Alaitz Keyra Felipez Ledezma — Firma: ______________________________    Fecha: ______________

Integrante 2: Susan Dilana Romero Valdez — Firma: ______________________________    Fecha: ______________

# 25. Checklist de entrega

☐ Datos generales completos.

☐ Problema y objetivo general definidos.

☐ Objetivos específicos definidos.

☐ Usuarios y actores identificados.

☐ Alcance claramente definido.

☐ Fuera del alcance definido.

☐ 36 módulos identificados y desagregados.

☐ Requisitos funcionales y no funcionales preliminares.

☐ Tecnologías y arquitectura definidas.

☒ Link de GitHub incorporado.

☐ Link de Trello incorporado.

☒ Proyecto Firebase configurado.

☐ Diseño UI/UX en Figma.

☐ Roles y responsabilidades Scrum definidos.

☐ Stakeholders identificados.

☐ Product Backlog inicial elaborado y descompuesto por funcionalidad.

☒ MVP definido.

☐ Sprints preliminares propuestos.

☒ Definition of Done acordada.

☒ Riesgos iniciales identificados.

☐ Uso de IA declarado.

☐ Documento revisado y validado por ambos integrantes.